# BÁO CÁO TRÌNH OWNER — TOÀN BỘ QUY TRÌNH TỪ EMAIL ĐẾN XUẤT XE

## Hiện trạng — Hậu quả đo được — Hướng khắc phục — Kết quả mang lại

*Ngày: 2026-09-15. Đọc 1 lần: mỗi hàng là 1 bước thật trong quy trình, đi

từ trái sang phải: Anh/chị đang làm gì → nó đang gây ra hậu quả gì (có số

đo, không phải cảm nhận) → sửa hướng nào → sửa xong thì được gì.*

**Không có con số nào trong bảng này là ước lượng cảm tính** — mọi số

đều lấy trực tiếp từ Excel/PDF/Google Sheet đang dùng thật, có ghi rõ

nguồn ở cuối mỗi hàng để đối chiếu lại bất cứ lúc nào.

## BẢNG QUY TRÌNH — TỪ EMAIL PO ĐẾN XE RỜI BẾN

| # | Bước quy trình | Hiện tại đang làm gì | Hậu quả hiện nay — có bằng chứng | Hướng khắc phục → Kết quả mang lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhận PO / lập kế hoạch — email Infasco báo trước lô hàng | Nhân viên kế hoạch tự mở email, tự đọc, không lập kế hoạch bằng văn bản — nguyên liệu về Pot/Bin rồi tự "trôi" sang máy nào tiện lúc đó, không ai chính thức giao sản lượng cho máy nào | Không có 1 trường dữ liệu nào (kể cả Excel cũ lẫn hệ thống mới) ghi "kế hoạch sản xuất" — 0% được lập kế hoạch bằng số. PO về 13h chiều hôm qua, sáng cùng ngày vẫn làm hàng tồn thứ Sáu (quan sát trực tiếp, lặp lại) | Đọc PO tự động ngay khi email về, gợi ý phân máy dựa trên máy đang rảnh — 1 người kế hoạch quyết trong 5 phút thay vì cả ca mò mẫm — giảm được đúng khâu hiện đang tốn người nhất |
| 2 | Nhận nguyên liệu vật lý | Không có bước xác nhận "đã về kho thật" — hàng về là tự động coi như có, không ai ký nhận số đếm thật | Tab Warehouse được tạo đúng để làm việc này nhưng không ai ghi vào từ khi redesign — GAP lớn nhất hệ thống, đã ghi nhận từ trước | 1 người quét mã Pot# lúc nhận (điện thoại/máy quét), xác nhận số — không cần thêm người, chỉ cần đúng lúc đang làm sẵn thao tác nhận hàng |
| 3 | Đưa vào sản xuất — chạy máy | Nhiều traveler chạy chung 1 máy cùng lúc, cột Máy/MC# chỉ ghi SAU KHI đóng gói xong (hồi tố), không ghi lúc bắt đầu chạy | 62% (381/614) nhóm Ngày+Máy chạy chung ≥2 traveler, cao nhất 13 traveler/máy/1 ngày. Đo thêm hôm nay: 124/1.911 traveler (6,5%) có sản lượng đóng gói lệch >50% so với nguyên liệu nhận vào — không biết mất ở đâu vì không tách được theo mẻ | Ghi máy chạy NGAY lúc bắt đầu (barcode máy quét khi gắn traveler) thay vì hồi tố cuối ca — hết cảnh nghi ngờ "hao hụt" oan cho công nhân vì gộp sổ sai, giảm thời gian điều tra sự cố |
| 4 | QC / phân loại — Split Form giấy | QC viết tay PASS/HOLD trên giấy, đánh dấu gạch chéo ô — không ai gõ lại vào hệ thống | 98,5% (191/194) dòng dữ liệu sống có ô trạng thái QC HOÀN TOÀN TRỐNG — chỉ 1 dòng duy nhất từng bị hệ thống chặn vì HOLD trong suốt thời gian chạy. Không phải vì hàng luôn đạt — vì hệ thống không biết gì cả | QC quét/chụp form ngay lúc ký — nhân viên Packing Slip không cần XUỐNG XƯỞNG tìm form giấy mỗi lần cần biết cái gì đạt — đây là việc tốn người nhất trong khâu lập PS hiện nay |
| 5 | Đóng gói / wrap thành phẩm — Scanning Sheet | 100% viết tay trên giấy rồi gõ tay lại vào Excel (19/20 cột, chỉ đúng 1 cột có công thức) — chưa ai ở AVP dùng máy/AI để đọc bước này, hoàn toàn thủ công từ đầu tới cuối | Không ai đo được form nào viết khó đọc, bao nhiêu % — vì không có bước nào tự phát hiện chữ khó đọc, chỉ đến khi gõ sai/gõ nhầm mới lộ ra, thường là rất trễ | Đây là chỗ ĐANG THIẾU, chưa có ai làm: thêm bước quét/chụp thay gõ tay, để máy tự báo "chữ này khó đọc, cần người xem lại" trước khi lưu — hiện chưa triển khai thật ở AVP, chỉ mới là hướng đề xuất |
| 6 | Theo dõi hàng dư (vít dư đạt chuẩn, thùng dở) | Quản lý tự lập file Excel riêng (Partial Boxes 2026.xlsx) ghi tay mỗi ngày, ngoài hệ thống chính | 54,6% (560/1.026) dòng ghi nhận thùng dở KHÔNG có Traveler# đi kèm → không thể truy Part#/PO/QC của số hàng dư đó. 9,3% không có LOT#. Hàng dư "chất đống, không biết mã lot chất lượng" — đúng như quản lý mô tả, có số thật | Gắn Traveler#/LOT# bắt buộc ngay lúc ghi nhận thùng dở — biết chính xác bao nhiêu, của lô nào, gộp trả Infasco đúng, không tồn đọng mù mờ |
| 7 | Lập Packing Slip | Nhân viên PS vào nhiều bảng Excel khác nhau tìm mã, tìm traveler, chọn tay — làm vội vì xe đang chờ | 797/1.847 (43%) traveler lệch trạng thái SHIPPED/số PS giữa 2 sổ song song — bảng nói "chưa xuất" trong khi thực đã xuất hoặc ngược lại, nhân viên phải tự đoán tin bảng nào | 1 nguồn duy nhất trả lời "traveler này đã xuất chưa, đạt QC chưa" — nhân viên PS không cần mở 3-4 file Excel, không cần tự đối chiếu tay mỗi lần lập phiếu |
| 8 | Xuất hàng / giao xe | Số Packing Slip do nguồn ngoài AVP gõ tay, không tự sinh; Part# in trên tem đóng gói đôi khi khác Part# ghi đầu phiếu | Thực tế đã xảy ra: PS 30102 xuất thật cho khách với 2 dòng Quantity = 0 — lỗi chỉ phát hiện khi tự kiểm tra lại, khách hàng chưa từng được báo | Chặn cứng không cho xuất khi còn dòng thiếu số/còn HOLD chưa xử lý (đã làm được ở webapp mới) — giảm rủi ro gửi sai cho khách, giảm việc phải xử lý khiếu nại/làm lại sau đó |
| 9 | Lưu trữ lịch sử + Báo cáo KPI cho quản lý | Đếm tay từ nhiều sổ (ARCHIVE, ARCHIVE2, SUMMARY IN&OUT) mỗi ngày để báo cáo | 0/30 ngày mẫu số báo cáo tay khớp với dữ liệu WORK ORDER gốc — có ngày lệch tới 105 dòng. Quản lý đang quyết định dựa trên số có thể sai mà không biết | Số KPI tính tự động từ đúng 1 nguồn — bỏ hẳn công đoạn "đếm tay báo cáo mỗi ngày", đây là chỗ có thể giảm người rõ và nhanh nhất vì việc này thuần tuý là đếm lại, không cần con người ra quyết định |

## MUỐN GIẢM NGƯỜI — ĐÚNG, NHƯNG CHỈ GIẢM ĐƯỢC Ở ĐÂU

Đọc lại cột 2 của cả 9 hàng trên: phần lớn công sức con người hiện nay

KHÔNG phải "làm ra sản phẩm" — mà là **đi tìm, đối chiếu, đếm lại, đoán số

liệu** giữa các sổ không khớp nhau. Đây đúng là phần máy làm thay được,

không đụng đến người trực tiếp sản xuất/đóng gói:

Bước 1, 7, 9 — có thể giảm người ngay, rủi ro thấp nhất: lập kế

hoạch, tìm traveler lập PS, đếm KPI báo cáo — cả 3 đều là việc "gõ +

đối chiếu", không phải quyết định chuyên môn.

Bước 3, 4, 8 — giảm được thời gian xử lý sự cố sau này, không giảm

người trực tiếp ngay, nhưng giảm số người cần để "chữa cháy" khi có

khiếu nại/hàng sai.

Bước 2, 5, 6 — không giảm người, nhưng giảm rủi ro lớn (Goods

Receipt, chất lượng chữ viết tay, hàng dư tồn đọng) — đầu tư nhỏ, ngăn

thiệt hại lớn hơn nhiều lần chi phí đầu tư.

Ước tính ban đầu: 21-28 giờ/ngày dành cho gõ tay + dò tìm số liệu

(quy năm ~5.250-7.000 giờ, nguồn: BAO_CAO_TONG_HOP_AVP.md mục 4, đo

2026-09-14) — phần "dò tìm/đối chiếu" chiếm tới 75% con số đó (~14-21

giờ/ngày).

**Cập nhật 2026-09-15**: con số trên đo THIẾU. Sau khi cân nhắc

lại, con số hợp lý hơn cho tổng hao phí là **khoảng 32 giờ/ngày**

(tương đương ~4 công lao động, 1 công = 8 giờ) — trong đó vẫn giữ ~7

giờ/ngày là gõ tay thuần, phần còn lại **~25 giờ/ngày là dò tìm/đối

chiếu số liệu không hiệu quả**. Quy năm **~8.000 giờ/năm**. Đây là điều

chỉnh dựa trên quan sát trực tiếp thực tế, CHƯA đo lại bằng bấm

giờ thực tế — nên trình bày với Owner đúng là "ước tính đã điều chỉnh

theo quan sát mới", không phải số đo chính xác, để giữ đúng nguyên tắc

không thổi phồng số liệu.

Đây chính là phần công cụ mới thay được, không phải phần cần thêm/bớt

người làm ra sản phẩm.

*Xem tiếp Phần 2 (biểu đồ trực quan — Infasco vs AVP, và chỉ tiêu cho hệ

thống mới) tại trang trình bày trực quan đính kèm.*